Monthly Report

|  | 이번달 실적 8/23 ~ 9/26 | 완료일 | 다음달 계획 [/1 ~/31] | 완료 예정일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발 내용 및 완료 Task | 1. 파트너사 방문 및 대면 중간 점검: - 10월 중순, 개발팀을 대표하여 파트너사에 직접 방문함. - 현재까지의 개발 성과물(프로토타입)을 현장에서 직접 시연하고, 프로젝트 진행 현황을 상세히 보고함. - 실무 담당자 및 책임자와의 대면 미팅을 통해 즉각적인 피드백을 수렴하고, 남은 기간의 개발 우선순위 및 요구사항을 명확히 조율함. 2. 최종 피드백 반영 및 기능 추가: - 방문 점검 시 도출된 다양한 피드백과 회사 측의 최우선 요청 사항(신규 기능)을 시스템에 즉각적으로 반영하여 개발함. 3. UI/UX 최종 완성도 향상: - 아직 구현이 완료되지 않았던 일부 서브 페이지들의 UI를 모두 구현함. - 전체 시스템의 사용 편의성과 디자인 통일성을 위해, 기존 UI를 사용자 친화적인 반응형 화면으로 전면 재구성하는 작업을 최종 완료함. 4. 실제 배포 환경 테스트 및 안정화: - 실제 운영 환경과 동일한 배포 환경을 구축하고, 최종 테스트 배포를 진행함. - 이 과정에서 로컬 환경에서는 발견되지 않았던 실제 환경 고유의 오류(네트워크, 권한 등)를 수정하며 안정화 작업을 수행함. | 10/24 | 1. 피드백 기능 개선: - 파트너사에서 지속적으로 요청하는 잔여 기능들을 추가하고, 사용성을 저해하는 오류들을 수정할 예정. 2. 최종 배포 테스트 및 안정화: - 배포 이후 실제 사용 환경에서 발생하는 예기치 못한 오류들을 지속적으로 모니터링하고 수정하여 안정성을 확보할 예정. | 11/21 |
| 지연 Task | - (해당 월 특이사항 없음) |  | - |  |
| 기타 & 이슈 | 1. 팀원 회의 (수정 사항 공유): - 중간 점검 이후 도출된 수정 사항과 향후 개발 계획을 공유하기 위해 전체 팀원 회의를 진행함. |  | - |  |
| 교수님 Comments or 지시사항 | - UI 디자인 가이드라인을 준수하여 일관성 유지 - 파트너사(회사)와의 활발한 소통을 통한 요구사항의 신속한 반영 |  |  |  |

□ 본 보고서/교재는 2025년도 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원에서 주관하여 진행하는 ‘SW중심대학사업’의 결과물입니다.

□ 본 보고서의 내용을 전재할 수 없으며, 인용할 때에는 반드시 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 ‘SW중심대학’의 결과물이라는 출처를 밝혀야 합니다.