Monthly Report

|  | 이번달 실적 7/25 ~ 8/22 | 완료일 | 다음달 계획 8/23 ~ 9/19 | 완료 예정일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발 내용 및 완료 Task | 1. 프로젝트 초기 스켈레톤 구축: - 팀 전체의 개발 생산성과 향후 유지보수성을 고려한 초기 프로그램 스켈레톤 설계 및 구축을 주도함. - 모듈화된 개발이 가능하도록 뼈대를 완성하여 팀원들이 각자 역할에 맞게 개발을 진행할 수 있는 기반을 마련함. 2. Figma 기반 초기 UI 구현: - 기획 파트의 Figma 디자인 시안을 바탕으로, 실제 사용자가 상호작용 가능한 초기 UI 프로토타입 개발을 담당함. - 주요 화면의 레이아웃과 핵심 컴포넌트를 코드로 변환하는 작업을 완료함. 3. CONVAL 핵심 기능 구현: - 프로젝트의 핵심 모듈인 CONVAL 관련 데이터를 심층 분석하고, 이를 처리하기 위한 API 구현 시도 및 연동 작업을 수행함. - 웹 환경에서 CONVAL 데이터의 입출력이 가능하도록 기능을 구현 완료함. 4. 파트너사 소통 및 환경 구성: - 파트너사(회사)와의 초기 커뮤니케이션 채널을 전담하여, 지속적인 피드백을 통해 초기 요구사항을 수정/반영함. - 백엔드 팀원과의 코드 취합 및 통합 테스트를 위한 실제 테스트 환경을 세팅하고 구성함. 5. 신규 팀원 온보딩 지원: - 새로 합류한 팀원에게 프로젝트의 현재 진행 상황, 비즈니스 로직, CONVAL 등 핵심 도메인 지식을 상세히 설명하고 공유함. | 8/22 | 1. UI 개선 및 고도화: - 현재 테스트 목적으로 구성된 UI를 사용자 친화적인 화면으로 재구성하고, Figma 최신 시안을 반영할 예정. - 아직 구현되지 않은 UI 화면들을 추가로 구현할 계획. 2. 데이터베이스 수정: - 파트너사 측의 피드백 및 미확정되었던 채번 요소를 전달받아, 이를 기반으로 데이터베이스를 재구성할 예정. 3. 배포 환경 구성 준비: - 실제 서비스 배포를 위한 환경 구축을 시작하고, 최종 테스트를 진행할 수 있도록 준비함. | 9/19 |
| 지연 Task | 1. 일부 테스트 화면 기능 수정: - 프로젝트 일정 관계상 초기 프로토타입에서 생략되었거나 미완성된 일부 기능들이 존재함. 2. 데이터베이스 최종 확정 지연: - 일부 채번 요소 및 비즈니스 로직이 미확정 상태로 남아있어, 관련 기능 개발의 최종 완성이 지연됨. |  | - |  |
| 기타 & 이슈 | 1. CONVAL 원격 접속 환경 제약: - CONVAL 앱 사용을 위해 파트너사 컴퓨터와 원격 접속이 필요하나, 기업 보안 사정상 오후 5시 이후에만 자유로운 사용이 가능하여 개발 속도에 다소 제약이 발생함. 2. 산학 프로젝트 중간 발표: - 여름 집중 근무 기간 종료에 맞춰 산학 프로젝트 중간 발표를 진행함. |  | - |  |
| 교수님 Comments or 지시사항 | - UI 디자인 가이드라인을 준수하여 일관성 유지 - 파트너사(회사)와의 활발한 소통을 통한 요구사항의 신속한 반영 |  |  |  |

□ 본 보고서/교재는 2025년도 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원에서 주관하여 진행하는 ‘SW중심대학사업’의 결과물입니다.

□ 본 보고서의 내용을 전재할 수 없으며, 인용할 때에는 반드시 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 ‘SW중심대학’의 결과물이라는 출처를 밝혀야 합니다.