Monthly Report

|  | 이번달 실적 [6/20 ~ 7/24] | 완료일 | 다음달 계획 [6/20 ~7/20] | 완료 예정일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발 내용 및 완료 Task | 1. CONVAL 분석 및 결론 - Usb를 통한 CONVAL 구버전으로 프로그램 분석 - 분석 결과 CONVAL api를 사용하여 데이터 송수신 결정 - CONVAL 앱 사용을 위해 원격접속 시도 - CONVAL 빌드 테스트 완료 2. 데이터 흐름 및 시스템 구조 확정 - PWD -> wrap -> CONVAL 구조로 시스템 연동 방향 정리 3. 데이터베이스 구조 설계 - 크게 유저 테이블과 conval 테이블로 분리하여 설계 시작 - 테이블 구조 확정 및 컬럼 설계 중 4. UI에 맞는 기능 구현 - 프론트에서 가져오기 위한 api 구현 - 서로 다른 환경에서 작동 테스트 완료 | 6/19 | 1. Figma 화면 실제 구현 - Figma 화면을 기반으로 실제 코드 구현 - 그에 맞는 필요한 기능들 구현하여 실제 연동 계획 - 프론트에 api 연동 시도 2. CONVAL 관련 구현 - 테스트기간동안 conval 연동으로 데이터 가져서 나타내기 - 가능하면 속도 최적화 시도 3. DB 설계 완료 예정 및 실제 테스트 - conval 입력에 필요한 데이터 전달받을 시 데이터베이스 컬럼 확정 예정 - DB 원격 테스트로 데이터 잘 들어가는지 확인 - 그 외의 pwd 코드 연동 테스트 4. 신규 인원 정보 전달 - 새로 합류한 멤버에게 현재 진행 상황 전달 - CONVAL같은 초기에 어려울 수 있는 개념 설명 | 7/20 |
| 지연 Task | 1. Fimga UI 화면 수정 - UI 설계 과정에서 사용자의 니즈를 충족시키기 위해 피드백으로 화면 피드백 예정 2. 데이터베이스 컬럼 확정 - 데이터베이스 구조와 ui가 계속 변화함에 따라 컬럼이 확정되지 않음 |  |  |  |
| 기타 & 이슈 | 1. Conval 앱을 위해 원격 접속 시도 - Conval을 설치할 수 없기에 회사 컴퓨터와 연결 2. Figma 프로페셔널 모드 사용 - 팀의 협업을 위한 사용 |  | 1. 일부 화면 간 기능 연결 흐름에서 UI/UX 불일치 발견 2. 원격 테스트 환경 안정화 작업 필요성 3. DB 신규 테이블 추가에 따른 데이터 일관성 검층 추가 4. API 연동 지연으로 일부 기능 개발 일정 조정 필요 |  |
| 교수님 Comments or 지시사항 | - UI 디자인 가이드라인을 준수하여 일관성 유지 - 회사와의 활발한 소통 |  |  |  |

□ 본 보고서/교재는 2025년도 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원에서 주관하여 진행하는 ‘SW중심대학사업’의 결과물입니다.

□ 본 보고서의 내용을 전재할 수 없으며, 인용할 때에는 반드시 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원의 ‘SW중심대학’의 결과물이라는 출처를 밝혀야 합니다.